แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561            งวดที่ 1 (ตุลาคม  –  มีนาคม)

ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง                                            งวดที่ 2 (เมษายน – กันยายน)

ข้อมูล  ณ  วันที่  31 มีนาคม 2561

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน วงเงิน | ส่งประกาศ | ยื่นซอง | สัญญา | วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุดท้าย | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / X | วันที่ | / X | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / X |  | วันที่ | / X |  |  |
| 1 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ความจุ 30 ลบ.ม. ที่ตั้งหมู่ 8 บ้านแหลมทองตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 26 ม.ค.2561 | / | 9 ก.พ.2561 | / | 66/2561 | 23 มี.ค.2561 | 17 ก.ย.2561 | x | 2,330,000 | - | - | 1,327,100 |  |
| 2 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ความจุ 30 ลบ.ม. ที่ตั้งหมู่ 7 บ้านท่าสำราญตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 26 ม.ค.2561 | / | 9 ก.พ.2561 | / | 67/2561 | 23 มี.ค.2561 | 17 ก.ย.2561 | x | 2,330,000 | - | - | 1,327,100 |  |

ลงชื่อ....................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ     ลงชื่อ...................................ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    ลงชื่อ.................................นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวรัชนีกร  ทูลธรรม)		                      (นายบุญพันธ์  ศรีหลิ่ง)                       		            (นายทอง  นันทะเขต)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561            งวดที่ 1 (ตุลาคม  –  มีนาคม)

ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง                                            งวดที่ 2 (เมษายน – กันยายน)

ข้อมูล  ณ  วันที่  31 มีนาคม 2561

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน วงเงิน | ส่งประกาศ | ยื่นซอง | สัญญา | วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุดท้าย | มีเงินเหลือ จำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | วันที่ | / X | วันที่ | / X | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / X |  | วันที่ | / X |  |  |
| 1 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ความจุ 30 ลบ.ม. ที่ตั้งหมู่ 8 บ้านแหลมทองตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 26 ม.ค.2561 | / | 9 ก.พ.2561 | / | 66/2561 | 23 มี.ค.2561 | 17 ก.ย.2561 | x | 2,330,000 | - | - | 1,327,100 | รอการอนุมัติเพื่อเปลี่ยนแปลงแบบแปลน และรออนุมัติเบิกจ่ายเงินจาก สนง.ท้องถิ่นจังหวัด |
| 2 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ความจุ 30 ลบ.ม. ที่ตั้งหมู่ 7 บ้านท่าสำราญตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 26 ม.ค.2561 | / | 9 ก.พ.2561 | / | 67/2561 | 23 มี.ค.2561 | 17 ก.ย.2561 | x | 2,330,000 | - | - | 1,327,100 | รอการอนุมัติเพื่อเปลี่ยนแปลงแบบแปลน และรออนุมัติเบิกจ่ายเงินจาก สนง.ท้องถิ่นจังหวัด |

ลงชื่อ....................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ     ลงชื่อ...................................ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    ลงชื่อ.................................นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวรัชนีกร  ทูลธรรม)		                      (นายบุญพันธ์  ศรีหลิ่ง)                       		            (นายทอง  นันทะเขต)